Геологи хайгуулын ажилд 2022 онд зарцуулагдсан зардлын нэгтгэл

 /Баталгаажсан 25 тайлангийн хэмжээнд/

/2023 оны 03-р сарын 15-ны байдлаар/

|  |
| --- |
| Геологи хайгуулын ажилд 2022 онд зарцуулагдсан зардлын нэгтгэл |
|  |
| № | Ажлын төрөл | Төлөвлөсөн | Гүйцэтгэсэн |
| Ажлын хэмжээ | Төсөв /мян.төг/ | Ажлын хэмжээ | Төсөв /мян.төг/ |
| 1 | Төлөвлөгөө зохиох |  194.00  |  25,308.00  |  2,616.33  |  36,348.83  |
| 2 | Агаар сансрын зургийн тайлалт |  80.00  |  960.00  |  -  |  -  |
| 3 | Талбайн зураглал |  703.97  |  33,608.00  |  28.90  |  11,880.90  |
| 4 | Эрлийн маршрут |  250.00  |  26,500.00  |  276.70  |  27,583.40  |
| 5 | Геохими |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Шлих |  1,000.00  |  10,000.00  |  100.00  |  1,000.00  |
| 7 | Соронзон хайгуул |  300.00  |  15,040.00  |  8,050.00  |  10,200.00  |
| 8 | Цахилгаан хайгуул |  6.00  |  15,000.00  |  32.50  |  72,050.00  |
| 9 | Цахилгаан |  51.50  |  19,750.00  |  949.00  |  90,283.50  |
| 10 | Суваг малталт |  5,546.00  |  77,500.00  |  1,062.00  |  29,432.00  |
| 11 | Шурф нэвтрэлт |  591.68  |  49,206.40  |  188.40  |  15,560.00  |
| 12 | Булалт |  5,523.28  |  37,417.00  |  1,226.00  |  13,976.00  |
| 13 | Баганат |  10,630.00  |  1,827,800.00  |  118.00  |  23,600.00  |
| 14 | Цохиолтот |  500.00  |  100,000.00  |  930.80  |  225,840.00  |
| 15 | Цэглэн |  240.00  |  2,110.00  |  55.00  |  1,913.00  |
| 16 | Ховилон |  430.00  |  3,300.00  |  175.00  |  3,666.71  |
| 17 | Керний |  2,725.00  |  213,275.00  |  -  |  -  |
| 18 | Технологийн дээжлэлт |  800.00  |  2,240.00  |  -  |  -  |
| 19 | Технологийн туршилт |  2.00  |  30,000.00  |  100.00  |  172,617.24  |
| 20 | Спектрийн |  130.00  |  2,425.00  |  24.00  |  2,984.59  |
| 21 | Химийн |  4,170.00  |  203,500.00  |  110.80  |  2,484.01  |
| 22 | Пробир |  40.00  |  40.00  |   |  -  |
| 23 | Ачаа тээвэр |  81,891.00  |  45,256.10  |  9,490.00  |  29,405.00  |
| 24 | Хүн тээвэр |  27,180.55  |  37,441.50  |  20,491.50  |  30,557.84  |
| 25 | Байр зүйн зураглал |  1,061.00  |  53,580.00  |  -  |  -  |
| 26 | Гидрогеологийн судалгаа |  2.00  |  12,500.00  |  -  |  -  |
| 27 | Геоэкологийн судалгаа |  1.00  |  5,950.00  |  -  |  -  |
| 28 | Археологи, палеонтологийн судалгаа |  2.00  |  9,300.00  |  1.00  |  2,545.40  |
| 29 | БОНС-ийн зардал |  87.00  |  17,275.00  |  2,173.00  |  11,190.00  |
| 30 | Суурин боловсруулалт |  498.00  |  74,675.00  |  539.00  |  47,912.08  |
| 31 | Магадлашгүй зардал |  3.00  |  28,000.00  |  657.82  |  8,046.82  |
| 32 | Бусад зардал |  1.00  |  2,000.00  |  1,753.00  |  4,523.60  |
| 33 | **НИЙТ** |  |  **2,894,581.00**  |  |  **799,787.79**  |