Геологи хайгуулын ажилд 2022 онд зарцуулагдсан зардлын нэгтгэл

/Баталгаажсан 25 тайлангийн хэмжээнд/

/2023 оны 03-р сарын 15-ны байдлаар/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геологи хайгуулын ажилд 2022 онд зарцуулагдсан зардлын нэгтгэл | | | | | |
|  | | | | | |
| № | Ажлын төрөл | Төлөвлөсөн | | Гүйцэтгэсэн | |
| Ажлын хэмжээ | Төсөв /мян.төг/ | Ажлын хэмжээ | Төсөв /мян.төг/ |
| 1 | Төлөвлөгөө зохиох | 194.00 | 25,308.00 | 2,616.33 | 36,348.83 |
| 2 | Агаар сансрын зургийн тайлалт | 80.00 | 960.00 | - | - |
| 3 | Талбайн зураглал | 703.97 | 33,608.00 | 28.90 | 11,880.90 |
| 4 | Эрлийн маршрут | 250.00 | 26,500.00 | 276.70 | 27,583.40 |
| 5 | Геохими | - | - | - | - |
| 6 | Шлих | 1,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 1,000.00 |
| 7 | Соронзон хайгуул | 300.00 | 15,040.00 | 8,050.00 | 10,200.00 |
| 8 | Цахилгаан хайгуул | 6.00 | 15,000.00 | 32.50 | 72,050.00 |
| 9 | Цахилгаан | 51.50 | 19,750.00 | 949.00 | 90,283.50 |
| 10 | Суваг малталт | 5,546.00 | 77,500.00 | 1,062.00 | 29,432.00 |
| 11 | Шурф нэвтрэлт | 591.68 | 49,206.40 | 188.40 | 15,560.00 |
| 12 | Булалт | 5,523.28 | 37,417.00 | 1,226.00 | 13,976.00 |
| 13 | Баганат | 10,630.00 | 1,827,800.00 | 118.00 | 23,600.00 |
| 14 | Цохиолтот | 500.00 | 100,000.00 | 930.80 | 225,840.00 |
| 15 | Цэглэн | 240.00 | 2,110.00 | 55.00 | 1,913.00 |
| 16 | Ховилон | 430.00 | 3,300.00 | 175.00 | 3,666.71 |
| 17 | Керний | 2,725.00 | 213,275.00 | - | - |
| 18 | Технологийн дээжлэлт | 800.00 | 2,240.00 | - | - |
| 19 | Технологийн туршилт | 2.00 | 30,000.00 | 100.00 | 172,617.24 |
| 20 | Спектрийн | 130.00 | 2,425.00 | 24.00 | 2,984.59 |
| 21 | Химийн | 4,170.00 | 203,500.00 | 110.80 | 2,484.01 |
| 22 | Пробир | 40.00 | 40.00 |  | - |
| 23 | Ачаа тээвэр | 81,891.00 | 45,256.10 | 9,490.00 | 29,405.00 |
| 24 | Хүн тээвэр | 27,180.55 | 37,441.50 | 20,491.50 | 30,557.84 |
| 25 | Байр зүйн зураглал | 1,061.00 | 53,580.00 | - | - |
| 26 | Гидрогеологийн судалгаа | 2.00 | 12,500.00 | - | - |
| 27 | Геоэкологийн судалгаа | 1.00 | 5,950.00 | - | - |
| 28 | Археологи, палеонтологийн судалгаа | 2.00 | 9,300.00 | 1.00 | 2,545.40 |
| 29 | БОНС-ийн зардал | 87.00 | 17,275.00 | 2,173.00 | 11,190.00 |
| 30 | Суурин боловсруулалт | 498.00 | 74,675.00 | 539.00 | 47,912.08 |
| 31 | Магадлашгүй зардал | 3.00 | 28,000.00 | 657.82 | 8,046.82 |
| 32 | Бусад зардал | 1.00 | 2,000.00 | 1,753.00 | 4,523.60 |
| 33 | **НИЙТ** |  | **2,894,581.00** |  | **799,787.79** |